Scrum от пръв поглед
Любка Котова
18/10/2023

---
Адженда
1. Какво е Scrum?
2. Scrum Роли
3. Scrum Събития
4. Scrum Артефакти
5. Scrum Ценности
6. Q&A

---
Какво е Scrum (скръм)?

---
Scrum Роли

---
Отговорности
Oтговорни за разработването на качествен продукт
Съставяне на план за предстоящия спринт
Планират как да постигнат целите на спринта
Разглеждат и оценяват работата от беклога
Анализират какво може да се подобри в работния процес
Работят в тясна колаборация с SM и PO

---
Отговорности
Дефинира изискванията на продукта
Управлява беклога с изискванията
Приоритизира задачите
Участва в планирането
Представя интересите на стейкхолдърите в разработката на продукта
Променя приоритетите съобразно нуждите на бизнеса
Следи за напредъка на проекта и работата, която е завършена

---
Отговорности
Възпитава членовете на екипа в самоорганизация и многофункционалност
Помага на Scrum екипа да се съсредоточи върху създаването на качествени инкрименти
Отстранява препятствия
Осигурява провеждането на всички Scrum събития по позитивен и продуктивен начин
Помага на PO при създаването и поддържанено на беклога
Планира и напътства имплементациите на Scrum в рамките на организацията

---
        Sprint Review
Daily
Standup
Sprint Planning 1 & 2
Retrospective
Backlog Refinement

---
Каква е ползата от Спринта?
Какво може да бъде свършено в този Спринт?
Как избраната работа ще бъде свършена?

---
Какво правих вчера?
Какво планирам да правя днес?
Срещам ли някакви затруднения?
15 минути

---
Разясняване на изискванията
Оценяване на времето и сложността
Определяне на рискове и зависимости

---
Преглед на постигнато по време на Спринта
Обсъждане на прогреса към продуктовата цел
Определяне на следващите работни стъпки

---
Обсъждане на уроците и победите
Идентифициране на проблемите и подобренията
Създаване на план за действие
Запазване на положителния дух

---
Scrum Артефакти
Commitment: Product Goal
Product Backlog
Sprint Backlog
Product Increment
Commitment: Sprint Goal
Commitment: Definition of Done

---
Scrum Ценности
Смелост
Уважение
Отвореност
Отдаденост
Фокус

---
Q&A

---
Благодаря Ви за Вниманието!